Band-Website

Product-Backlog

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI ID | Titel | Status | Priorität | Dauer |
| 1 | Seite besteht aus Header, Navigation, Inhalt und Footer | Geplant | 1 | 30 Minuten |
| 2 | Navigation besteht aus min. 5 Links/Seiten | Geplant | 1 | 1 Stunde |
| 3 | Die einzelnen Seite mit Inhalt befüllen | Geplant | 1 | 3 Stunden |
| 4 | Eingebettete Offizielle Videos der Bands von Songs | Geplant | 3 | 30 Minuten |
| 5 | Speicherplatz der Seite unter 10MB | Geplant | 3 | - |
| 6 | Meta-Angaben im Head vorhanden | Geplant | 1 | 10 Minuten |
| 7 | Seite wurde ohne Fehler validiert | Geplant | 2 | 10 Minuten |
| 8 | Die Seite sollte eher dunkel gestaltet sein | Geplant | 3 | 30 Minuten |
| 9 | Der Code sollte schön geschrieben/eingerückt sein | Geplant | 3 | - |
| 10 | Das Hauptverzeichnis der Seite sollte „kaderli\_severin“ heissen und die Unterverzeichnisse wie gewünscht | Geplant | 1 | 5 Minuten |
| 11 | Seite wurde von einem Mitschüler getestet | Geplant | 2 | 30 Minuten |

User-Stories

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 1 | Seite besteht aus Header, Navigation, Inhalt & Footer |
| Der Entwickler will, dass das Grundgerüst der Seite steht bevor er irgendetwas anderes macht. Dazu wird die .html Datei erstellt und die Grundsteine eingefügt. | |
| **Definition of Done** | |
| Das Grundgerüst der Seite steht und ist bereit zur Weiterarbeit | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 2 | Navigation führt zu den verschiedenen Seiten |
| Der Besucher möchte schnell ohne Probleme zu den einzelnen Unterseiten der Website gelangen. Dazu wird eine Navigation erstellt, welche Links besitzt, welche zu den einzelnen Unterseiten verlinkt sind. Damit kann der User schnell zwischen den Seiten wechseln. | |
| **Definition of Done** | |
| Die Navigation ist vorhanden und die einzelnen Links sind zu den einzelnen Seiten verlinkt. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 3 | Seiten sollten Geschichte, Diskographie, Mitglieder und Links sein |
| Besucher, will sich über die Band informieren. Dazu werden Unterseiten über die Geschichte der Band, zu den einzelnen Mitgliedern, die Diskographie und weiterleitende Links erstellt. Die Hauptseite mit Informationen zum Projekt gehört auch dazu. Dies ist dazu da, damit der Besucher sich schnell über die Band informieren kann. | |
| **Definition of Done** | |
| Die Seite sind samt Verzeichnis alle vorhanden und bieten den gewünschten Inhalt. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 4 | Eingebettete Offizielle Videos der Band |
| Besucher will sich anhand von Videos einen Eindruck der Band gewinnen  Dazu werden zu einigen Songs passende Videos eingebettet.  Der Besucher kann sich dann an den Video ergötzen. | |
| **Definition of Done** | |
| Es sind einige passende Videos zur Band eingebettet. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 5 | Die Grösse der Seite sollte unter 10MB liegen |
| Der Benutzer will, dass die Seite schnell und komplett geladen wird. Auch entlastet die geringe Grösse der Seite den Webserver, da er nicht so viele Daten übertragen muss. Dafür müssen der Code kompakt gehalten werden und Bilder ggf. komprimiert. | |
| **Definition of Done** | |
| Die fertige Seite muss mit allen Dateien zusammen unter 10MB in der Grösse liegen. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 6 | Metaangaben vorhanden |
| Der Entwickle will, dass man seine Seite auf Google findet, wenn man nach passenden Schlüsselwörtern sucht. Somit will er mehr Besucher für die Seite erhalten. Dazu werden die Meta-Angaben angegeben. Diese werden auf jeder Seite vermerkt. | |
| **Definition of Done** | |
| Jede Unterseite verfügt über die gewünschten Metaangaben. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 7 | Seite wurde validiert |
| Der Entwickler will, dass seine Seite fehlerfrei läuft. Deshalb wird sie validiert um Fehler rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. | |
| **Definition of Done** | |
| Die Seite wurde mit einem Validator überprüft und zeigt keine mehr Fehler an. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 8 | Die Seite sollte eher dunkel gestaltet sein |
| Der Entwickler will, dass die Seite am Design der Band ähnelt. Dazu werden eher dunkle Farben für die Hintergrundgestaltung verwendet. Die Schrift sollte auch dazu passen. | |
| **Definition of Done** | |
| Das Design der Seite ist komplett fertig mit der Farbgebung und Schriftgestaltung. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 9 | Der Code sollte schön geschrieben/eingerückt sein |
| Der Entwickler will, dass der Code gut leserlich ist, damit man ihn besser bearbeiten kann. Dazu wird er überprüft und unnötiges gestrichen. Auch wird er sauber eingerückt. | |
| **Definition of Done** | |
| Der gesamte Code ist richtig geschrieben und eingerückt. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PBI ID** | **Titel** |
| 10 | Seite wurde von einem Mitschüler getestet |
| Der Entwickler will, dass die Seite trotz validiertem Code keine Fehler mehr aufweist. Gegebenfalls muss die Seite verbessert werden. Deshalb wird die Seite von einem Mitschüler geprüft und die Fehler gemeldet. Danach werden eventuelle Fehler beseitigt. | |
| **Definition of Done** | |
| Die Seite wurde von einem Mitschüler auf Fehler überprüft und danach verbessert. | |