Capability Maturity Model (CMM)

Garantia da Qualidade de Software

KPA 5 – Nível 2

São Paulo, setembro de 2003.

FACULDADES BATISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA

8º semestre

Sistemas de Informação

Garantia de Qualidade de Software

Profª Jussara Pimenta

Alunos:

Narciso Zarantonelli Filho

Robson de Sousa Martins

Rute Albuquerque Rodrigues da Silva

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4

QUALIDADE DE SOFTWARE	5

APRESENTAÇÃO DA KPA – GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE	5

DOCUMENTO ESCOLHIDO	7

MODELO DO DOCUMENTO	7

Descrição do Modelo	7

Explicações sobre o Modelo	8

CONCLUSÃO	15

BIBLIOGRAFIA	16

INTRODUÇÃO

Prazos estourados, baixa produtividade, custos altos e qualidade deficiente.

São exemplos do que acontece, atualmente, no desenvolvimento e manutenção de alguns softwares. Tudo isso por causa da falta de um processo bem estabelecido.

Melhorar a qualidade de serviços e produtos vem sendo a meta de diversas entidades que atendem a um público cada vez mais variado. O enfoque principal das atenções está na garantia da qualidade do próprio processo produtivo, visto que este tem se mostrado o fator determinante para o alcance da qualidade do produto final.

Neste ambiente, o modelo SEI/CMM (Software Engineering Institute / Capability Maturity Model) se destaca por extrapolar as antigas metodologias de análise de sistemas e se preocupar não somente com o produto final, mas, principalmente, com os processos que permitem chegar a um produto final com qualidade cada vez melhor.

QUALIDADE DE SOFTWARE

É interessante sabermos o que significa qualidade de software antes de tentarmos produzir software de qualidade. Pfleeger(1998) trata de como diferentes pessoas percebem a qualidade e descreve qualidade considerando cinco perspectivas:

- Visão transcendental, pela qual qualidade é algo que se reconhece, mas não se define;

- Visão do usuário, pela qual qualidade é atingir os objetivos;

- Visão manufatura, pela qual qualidade está relacionada a características do produto;

- Visão com base no valor, pela qual a qualidade depende do valor que o cliente está disposto a pagar por ela.

Qualidade depende do contexto do ambiente de negócios em que o software será utilizado. Depende do domínio da aplicação.

APRESENTAÇÃO DA KPA – GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Metas

O objetivo desta KPA (Key Process Areas) é munir visibilidade sobre a qualidade dos processos usados pela equipe de projetos, assim como dos produtos produzidos.

Envolve rever e auditar os artefatos e atividades de software de maneira a verificar se os mesmos estão cumprindo os procedimentos e padrões adotados, bem como prover os resultados dessas auditorias e revisões ao projeto de software e aos gerentes envolvidos.

Um grupo de GQS é instituído para participar do estabelecimento de planos, padrões e procedimentos e assumir a responsabilidade de assegurar que cada um seja seguido.

As questões que não estão em conformidade são a princípio tratadas internamente ao projeto de software e resolvidas aí mesmo quando possível. As questões mais complicadas, que não podem ser resolvidas dentro do projeto, são encaminhadas a um nível adequado de gestão.

As atividades do grupo de GQS precisam estar bem definidas antes do início do trabalho.

A função de GQS é implementada em todos os projetos. A equipe de GQS é independente de gerente de projeto, de equipe de desenvolvimento e outras equipes. Mantém um canal direto de comunicação com a gerência superior.

Compromissos:

- Seguir uma política organizacional. As organizações devem determinar a estrutura organizacional que irá dar suporte às atividades de GQS.

Habilitações:

- Ter um grupo de GQS.

- Ter recursos e fundos disponíveis para GQS.

- Ter membros do grupo de GQS treinados.

- Ter membros do projeto orientados sobre o grupo de GQS.

Atividades:

- Preparar plano de GQS.

- Executar atividades de acordo com o plano de GQS.

- Fornecer consulta e realizar revisões.

- Revisar atividades de engenharia de software.

- Realizar auditoria em artefatos de software.

- Relatar resultados ao grupo de engenharia de software.

- Documentar e tratar desvios.

- Revisar atividades do grupo de GQS com GQS do cliente.

Medição e Análise

- Determinar o custo e estado das atividades de GQS.

Verificação da Implementação

- Revisar atividades de GQS junto à gerência superior.

- Revisar atividades de GQS junto à gerência de projeto.

- Revisar atividades e artefatos de GQS junto a especialistas independentes.

Produtos Gerenciados e Controlados

- Plano de GQS. (Pelo grupo de Gestão de Configuração de Software)

- Documentação dos itens que não estão em conformidade com as respectivas exigências. (Pelo grupo de Supervisão e Acompanhamento de Projeto de Software)

DOCUMENTO ESCOLHIDO

- Plano de Garantia da Qualidade do Software

A escolha foi feita obedecendo ao critério de que a gerência da qualidade é essencial para a qualidade do software.

Para tanto, é preciso desenvolver um plano contendo os padrões e procedimentos que deverão ser seguidos para se manter a qualidade do processo e conseqüentemente a do produto.

MODELO DO DOCUMENTO

# Descrição do Modelo

Aprovação

Revisões Anteriores

Plano da Qualidade do Software

1	Escopo

2	Referências

3	Gestão da Qualidade

3.1	Organização

3.2	Tarefas

3.3	Responsabilidades

4	Documentação

4.1	Propósito

4.2	Documentos de engenharia de software exigidos

4.3	Outros documentos

5	Normas, Práticas e Métricas

5.1	Normas

5.2	Práticas

5.3	Métricas

6	Revisões

7	Testes

8	Reportagem de Problemas e de Ações Corretivas

9	Ferramentas e Técnicas de Garantia da Qualidade

9.1	Ferramentas

9.2	Técnicas

10	Controle de Código

11	Controle de Mídia

11.1	Evolução das linhas de base

11.2	Política de controle de mídia

12	Coleta, Manutenção e Retenção de Registros

13	Treinamento

14	Gestão de Riscos

# Explicações sobre o Modelo

Aprovação

Aprovamos o Plano da Qualidade do Software <nome do projeto>.

| Sócrates Botelho | United Hackers | 25/03/01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metódio Prudente | United Hackers | 25/03/01 |  |
| Eudóxia Caxias | United Hackers | 25/03/01 |  |

Revisões anteriores

Não há. (por ser o primeiro documento)

1. ESCOPO

Descrição breve sobre o escopo do plano.

2. REFERÊNCIAS

Descrição sobre as referências adotadas para a elaboração do plano.

| Número de ordem | Tipo do material | Referências bibliográficas |
| --- | --- | --- |
|  | Documentação de desenvolvimento | Especificação dos Requisitos do Software Biblioteca 1.0. |
|  | Gestão de Projetos de Software - Pós-graduação em Ciência da Computação | wilson.dcc.ufmg.Br |
|  | Livro | Fiorini, Soeli T. Engenharia de Software com CMM / Soeli T. Fiorini, Arndt von Staa, Renan M. Baptista. – Rio de janeiro: Brasport, 1998 |

3. GESTÃO DA QUALIDADE

### 3.1. Organização

| Número de ordem | Função relativa à Qualidade | Grupo a que pertence |
| --- | --- | --- |
|  | Gestor da Qualidade |  |
|  | Contato com este projeto |  |

### 3.2. Tarefas (Exemplos)

| Número de ordem | Marco associado à auditoria | Itens a serem auditados |
| --- | --- | --- |
|  | AR (Análise de requisitos) | Conformidade, Relatório de Revisão Técnica da Especificação de Requisitos e do Modelo de Análise. |
|  | L1 (Liberação1) | Conformidade, rastreabilidade desenho-código e desenho-testes, Relatórios de Inspeção do Desenho, Implementação e Testes desta iteração, resultados da avaliação dos usuários, resultados dos testes de integração desta iteração. |

### 3.3. Responsabilidades

| Número de ordem | Função relativa a este projeto | Responsável |
| --- | --- | --- |
|  | Gerente do Projeto | Robson de Sousa Martins |
|  | Gestor da Qualidade | Rute Albuquerque R. da Silva |
|  | Gestor de Requisitos | Narciso Z. Filho e Robson de Sousa Martins |
|  | Gestor de Documentos | Narciso Zarantonelli Filho |
|  | Gestor de Banco de Dados | Robson de Sousa Martins e Rute Albuquerque |

## 4. Documentação (Exemplos)

Descrição de todos os documentos que deverão ser gerados e gerenciados pelo GQS.

| Número de ordem | Tipo de documento | Sigla do documento | Método de controle | Padrão aplicável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especificação dos Requisitos do Software | ERS | Revisão técnica |  |
|  | Plano de Desenvolvimento do Software | PDS | Revisão gerencial |  |
|  | Plano da Qualidade do Software | PQS | Revisão gerencial |  |
|  | Descrição do Desenho do Software | DDS | Revisão técnica |  |
|  | Descrição dos Testes do Software | DTS | Revisão técnica |  |
|  | Manual do Usuário do Software | MUS | Revisão técnica |  |

## 4.1. Propósito

Descrição do propósito de cada documento adotado.

| Número de ordem | Tipo de documento | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especificação dos Requisitos do Software |  |
| 2 | Manual do Usuário do Software |  |

5. NORMAS, PRÁTICAS E MÉTRICAS

Descrição de todas as normas, práticas e métricas que deverão ser obedecidas para se manter a qualidade.

5.1. Normas

| Número de ordem | Nome da norma | Sigla |
| --- | --- | --- |
|  | Padrão para Revisão de Software |  |
|  | Padrão para Especificação de Requisitos de Software |  |
|  | Padrão para Plano de Desenvolvimento de Software |  |
|  | Padrão para Plano da Qualidade de Software | CMM |
|  | Padrão para Descrição de Desenho de Software |  |
|  | Padrão para Desenho de Interfaces de Usuário de Software |  |
|  | Padrão para Documentação de Testes de Software |  |
|  | Padrão para Desenho Detalhado e Codificação de Software |  |
|  | Padrão para Documentação para Usuários de Software |  |

5.2. Práticas

| Número de ordem | Prática | Atividades a que se aplica | Referência bibliográfica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formato de arquivos do sistema financeiro | Desenho Inicial, Liberação 1 | Guia de referência Finance 98 |

5.3. Métricas

| Número de ordem | Métrica | Padrão ou referência bibliográfica que a define |
| --- | --- | --- |
|  | Percentagem de alterações dos requisitos |  |
|  | Esforço de replanejamento |  |
|  | Erros de previsão de prazos |  |
|  | Erros de previsão de esforços |  |
|  | Valor adquirido |  |

6. REVISÕES

| Número de ordem | Tipo de revisão | Artefatos revisados | Marco associado à revisão |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Revisão técnica | (nome do documento a que se refere) | (Desenho Inicial) |
|  | Revisão técnica |  |  |
|  | Inspeção de desenho |  |  |
|  | Inspeção de implementação |  |  |
|  | Inspeção de testes |  | (1ª Iteração) |
|  | Revisão técnica | (Manual do Usuário) | DF |

7. TESTES

| Número de ordem | Tipo de teste | Marco associado ao teste | Documentos de descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teste de Unidade |  | (Plano de Testes) |
|  | Teste de integração (unidades críticas) |  | (Casos de Testes) |
|  | Teste de integração (liberação) |  |  |
|  | Teste de integração (liberação) |  |  |
|  | Teste de sistema |  |  |
|  | Teste de sistema |  |  |

8. REPORTAGEM DE PROBLEMAS E DE AÇÕES CORRETIVAS

O contato do GGQ com o projeto comunicará o problema ao gerente do projeto, que tomará as providências que julgar necessária. Uma vez tomadas estas providências, o gestor da qualidade do projeto solicitará ao contato no GGQ a realização de nova auditoria. Caso o GGQ e o gerente do projeto não cheguem a um acordo, o problema será encaminhado para a Gerência Executiva.

9. FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE GARANTIA DA QUALIDADE

  - Ferramentas

(exemplos)

| Número de ordem | Objetivo | Nome | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Análise de rastreabilidade | Requisite Pro 2001 | Rational |
|  | Verificação do modelo de análise | Rose 2001 | Rational |
|  | Verificação do modelo de desenho | Rose 2001 | Rational |
|  | Gestão do projeto | Project 2000 | Microsoft |
|  | Gestão de configurações | Visual Source Safe 6.0 | Microsoft |
|  | Verificação do código | JBuilder 4.0 | Inprise |
|  | Depuração do código | JBuilder 4.0 | Inprise |
|  | Automação dos testes | Robot 2001 | Rational |

### 9.2. Técnicas (exemplos)

| Número de ordem | Nome | Padrão que a define |
| --- | --- | --- |
|  | Revisão técnica | PRSw |
|  | Revisão gerencial | PRSw |
|  | Análise de rastreabilidade | PGPSw |
|  | Análise dos resultados dos testes | PDTSw |
|  | Análise das avaliações dos usuários | PDIUSw |

### 10. CONTROLE DE CÓDIGO

### (Deverá ser preenchido quando for feito o Plano de Liberações, durante o Desenho Inicial)

| Camada / Iteração | DI (descrição Inicial) | L1 (Liberação 1) | L2 (Liberação 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fronteira | TelaDeUsuários, | TelaDeEstoque, | TelaDeAberturaDoCaixa, |
| Controle |  |  |  |
| Entidade |  |  |  |
| Persistência |  |  |  |
| Sistema |  |  |  |
| Testes |  |  |  |

### 11. CONTROLE DE MÍDIA

### 11.1. Evolução das linhas de base

| Número de ordem | Marco | Itens constantes da linha de base |
| --- | --- | --- |

### 11.2. Política de controle de mídia

Todos as linhas de base serão guardadas no projeto <nome do projeto> da Biblioteca de Gestão de Configurações de Desenvolvimento, localizada na pasta <nome da pasta> da máquina <nome da máquina>, no <nome do local>. Esta base de dados será copiada em <mídia de backup menor>, com periodicidade <periodicidade de backup menor>, e <mídia de backup maior>,em <eventos de backup maior>.

### 12. COLETA, MANUTENÇÃO E RETENÇÃO DE REGISTROS

Serão guardados os Relatórios de Acompanhamento do Projeto e o Relatório Final de Projeto, definidos conforme os respectivos padrões. Estes relatórios serão retidos na biblioteca de relatórios do projeto <nome do projeto>, enquanto esta versão estiver em operação, e posteriormente no arquivo morto de <nome do fornecedor>, sem prazo limite.

### 13. TREINAMENTO

A equipe já está toda treinada nas respectivas tarefas relacionadas com Garantia da Qualidade.

### 14. GESTÃO DE RISCOS

A ser realizada pelo Gerente do Projeto, conforme as previsões e ocorrências registradas no Planejamento do Projeto.

CONCLUSÃO

O modelo CMM é extremamente útil para a organização de desenvolvimento poder avaliar a si mesma e estabelecer prioridades para melhorar seu processo de desenvolvimento e, conseqüentemente, aumentar a qualidade do software que desenvolve.

A KPA – Garantia da Qualidade de Software – é a base para se manter a qualidade desejada, pois através dela é verificada a conformidade dos produtos e as atividades com os padrões, procedimentos e requisitos.

Logo se conclui que procedimentos de revisão são de fundamental importância e a qualidade do produto está diretamente relacionada com o acompanhamento do projeto em todas as suas fases, desde o início do seu desenvolvimento.

BIBLIOGRAFIA

ROCHA, Ana Regina Cavalcanti et al. Qualidade de Software – Teoria e Prática. São Paulo. Prentice Hall, 2001.

FIORINI, Soeli T. et al, Engenharia de Software com CMM. Rio de Janeiro. Brasport, 1999.

PRESSMAN, Roger S. Egenharia de Software. Makron Books, 1995

PFLEEGER, S.L. Software engineering – theory and pratice. Nova Jersey, Prentice-Hall Inc., 1998.