Projeto Integrado II

Ata da Aula do dia 22-11-2002

Projeto : Processo Seletivo – FBAI

Integrantes do Grupo:

Cícero Marcelo da Silva

Denise Aparecida de Lima

Evaldo Aurelio Alves de Lavos

Mara Cristina Leite

Robson de Sousa Martins

Rogerio Luiz Alves Lopes

Presentes na aula:

Cícero Marcelo da Silva

Denise Aparecida de Lima

Evaldo Aurelio Alves de Lavos

Mara Cristina Leite

Robson de Sousa Martins

| Atividade | Integrante Responsável |
| --- | --- |
| Termino do Manual de Instalação | Cícero Marcelo da Silva |
| Termino do Manual do Usuário Termino dos Testes no Sistema | Denise Aparecida de Lima e Mara Cristina Leite |
| Integração do Sistema com o banco de Dados ORACLE e Correções Gerais em páginas ASP | Evaldo Aurelio Alves de Lavos e Robson de Sousa Martins |

Problemas Encontrados:

| Desvios do Cronograma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Atividade Prevista | Atividade Realizada |  |
| 22/11/02 | Definição do plano de testes | Definição do plano de testes |  |
| 22/11/02 | Execução do plano de testes | Execução do plano de testes |  |
| 22/11/02 | Criação do Manual do usuário | Criação do Manual do usuário |  |

Em seguida é exposto o cronograma atualizado em função das novas datas e atividades já executadas.

| Projeto Processo Seletivo ONLINE Fase 04 - Construção |  | 9/ago | 16/ago | 23/ago | 30/ago | 6/set | 13/set | 20/set | 27/set | 4/out | 11/out | 18/out | 25/out | 1/nov | 8/nov | 15/nov | 22/nov | 29/nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | Duração | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reorganização da Documentação | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de navegação do sistema | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição de ferramentas (freeware) | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação do banco de dados | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programação das classes em VB | 2 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programação das paginas ASP | 3 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WorkShop |  |  |  |  |  |  |
| Criação do `Design` das páginas | 2 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição do plano de testes | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do plano de testes | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação do Manual do usuário | 2 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento em ASP | 4 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento em VB | 4 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema pronto, testado e documentado | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilidades para o projeto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cícero Marcelo da Silva | Módulos administrativos, cadastros gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denise Aparecida de Lima | Cadastro e manutenção das questões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaldo Aurelio Alves de Lavos | Cadastro e manutenção das provas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mara Cristina Leite | Login e controle de acesso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robson de Sousa Martins | Módulo de execução e controle da prova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rogerio Luiz Alves Lopes | Módulo de agendamento de candidatos e controle de relatorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |