【项目日志】

**2016.11.08 5rd Meeting**

I.总结第一轮sprint工作：界面连动但不能顺利工作，测试类有俩个bug。

II.讨论第二轮的工作：要求足够具体细致，分配到人

1. 实现notification功能加提醒

2.界面美化，利用开源代码，新增完善

提醒界面（具体到每个类型，分单次、循环）——郑继来

事项显示/后台活跃——王林

引导页Guide、头像选择页面——倪洁

1. 测试backlog
2. 服务器（暂搁），放弃LAMP方案。决定用较为熟悉的django来搭建api

王林——尝试使用Grid View进行界面美化、Detail activity事项细节

郑继来——项目种类自定义、项目设置的循环事件

倪洁——引导页Guide，头像选择Gallery页面，弹出消息框（报错）

王磊——修补bug，使fitinesse运行，学习android自动化测试框架monkey

沙金锐——修补bug，使fitinesse运行，学习android自动化测试框架monkey

杨林波——学习android notification， 尝试为界面加上闹钟提醒功能，学习django

王靖康——学习android notification， 尝试为界面加上闹钟提醒功能，学习django